MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Secretaria de Serviços Compartilhados

Diretoria de Contratações e Unidades Descentralizadas

Superintendência Regional de Administração no Estado do Espírito Santo – SRA/MGI-ES

Setor de Engenharia e Infraestrutura Predial – Projeto Orca AI

DESPACHO DE ENGENHARIA Nº 01/2026/ENG-SRA-ES
(Atendimento Integral às Recomendações Técnicas do Parecer AGU – Doc. SEI nº 64490579)

Processo NUP: 10783.000206/2026-71

Referência: Parecer Jurídico nº 01199/2026/CJENG-EST-SUMÁRIO/SCGP/CGU/AGU (Doc. SEI nº 64468820)

Assunto: Atendimento Integral e Saneamento das Recomendações Técnicas de Engenharia, Arquitetura e Orçamentação da AGU.

Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia e conservação predial dividida em 11 Itens para o Edifício Sede do MGI-ES e Edifício Anexo em Vitória/ES (Valor Global Estimado: R$ 1.005.726,92).

Para: Superintendência Regional de Administração no Espírito Santo (SRA/MGI-ES)

De: Engenheiro Civil Responsável Técnico / Fiscal de Obras

Senhora Superintendente Regional de Administração,

1. Submeto a Vossa Senhoria o presente DESPACHO TÉCNICO DE ENGENHARIA, elaborado no âmbito do Projeto Orca AI, com a finalidade de consolidar todas as respostas técnicas, justificativas normativas e comprovações documentais necessárias ao integral saneamento das recomendações constantes do Parecer Jurídico nº 01199/2026/CJENG-EST-SUMÁRIO/SCGP/CGU/AGU (Doc. SEI nº 64468820).

2. Registra-se que a douta Consultoria Jurídica da União concluiu pela viabilidade jurídica do prosseguimento do certame, condicionando-o ao acolhimento das recomendações afetas ao planejamento da contratação e à orçamentação das obras e serviços de engenharia.

3. O presente expediente consolida, atualiza e substitui o Despacho de Engenharia preliminar acostado sob o Doc. SEI nº 64490579, fornecendo o mapeamento exato de todos os documentos já encartados nas Pastas I a VII da árvore do processo SEI nº 10783.000206/2026-71.

I. QUADRO SINÓTICO DE ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AGU

| Item AGU | Assunto / Recomendação | Situação | Providência Técnica Adotada e Localização no SEI |
| --- | --- | --- | --- |
| § 24 | Adoção do IPPC Engenharia | ATENDIDO | Atestada a observância ao IPPC Engenharia (Guia CGU/AGU), formalizada no Despacho SEI nº 64558648, TJTR SEI nº 64474274 e Listas de Verificação AGU SEI nº 61487393 e 63811592. |
| § 34 | Assinatura nos Documentos de Planejamento | ATENDIDO | Peças técnicas assinadas digitalmente via SEI pela Equipe de Planejamento: ETP (SEI nº 63787321), TR (SEI nº 63787318), Mapa de Riscos (SEI nº 63787257) e Projetos Básicos (SEI nº 64530669). |
| § 39 | Projeto Básico vs. TR e Acervo de Projetos | ATENDIDO | Demonstrado o acervo arquitetônico completo existente (Sede, Anexos, Marquise, Elevadores, Vila Rubim, Calçada Cidadã) e aplicação do art. 46, § 3º da Lei 14.133/21 no TR (SEI nº 63787318) e Projetos (SEI nº 64530669). |
| § 44-45 | Obrigações e Custos de Projeto Executivo | ATENDIDO | Custos declarados e absorvidos na Adm. Local/BDI e minuta de cláusula repassada à Licitação no Despacho SEI nº 62223146, TR (SEI nº 63787318) e Projetos Básicos (SEI nº 64530669). |
| § 48 | Declaração de Atividades Acessórias (Dec. 9.507/18) | ATENDIDO | Declarações formais anexadas aos autos confirmando a natureza acessória predial sob o Doc. SEI nº 64532939 e Doc. SEI nº 62229498. |
| § 57 | Planilhas Orçamentárias Analíticas | ATENDIDO | Relatórios analíticos de composições de custos unitários dos 11 itens emitidos via Orçafascio e juntados ao processo sob o Doc. SEI nº 64507136 (sem uso de verbas). |
| § 58 | Hierarquia de Preços (SINAPI / Cotações) | ATENDIDO | Justificada a ordem hierárquica do art. 23 da Lei 14.133/21 (>76% em bases oficiais SINAPI/IOPES e IN 65/21 para itens atípicos) no Despacho SEI nº 64558648 e Mapa Orçafascio SEI nº 62792889. |
| § 63 | Critérios de Aceitabilidade de Preços | ATENDIDO | Ratificados os limites máximos unitários e globais (Súmulas TCU nº 258 e 259) no Item 9.4 do Termo de Referência (SEI nº 63787318) e Despacho SEI nº 64474566. |
| § 67 | Justificativa de BDI Pleno (Súmula 253 TCU) | ATENDIDO | Justificada a indivisibilidade de fornecimento e instalação (Acórdão TCU nº 2.622/13), atestando que materiais são insumos intrínsecos, no documento de BDI (SEI nº 63355968) e TJTR (SEI nº 64474274). |
| § 72 | Vantajosidade da Desoneração (CPRB) | ATENDIDO | Demonstrada a vantajosidade em serviços com mão de obra intensiva (Lei 14.973/24) no documento de BDI (SEI nº 63355968) e no Despacho SEI nº 64558648. |
| § 73 | Curva ABC de Serviços e Insumos | ATENDIDO | Curva ABC expressa na coluna 'Peso %' do Orçafascio (SEI nº 64507136), com concentração de 74,46% na Classe A (Itens 07, 06, 11 e 03), consolidada no presente despacho. |
| § 74-76 | Cronograma Físico-Financeiro por Demanda | ATENDIDO | Cronogramas físicos e financeiros estruturados com prazos estimados individualizados por Ordem de Serviço (OS) no documento de BDI (SEI nº 63355968) e no TR (SEI nº 63787318). |
| § 79 | Regularização das ARTs / RRTs | ATENDIDO | ART definitiva registrada e quitada perante o CREA-ES acostada aos autos sob o Doc. SEI nº 64468889, cobrindo todos os 11 projetos e orçamentos do certame. |
| § 92 | Justificativa da Empreitada por Preço Global | ATENDIDO | Justificada a escolha do regime global (art. 46 da Lei 14.133/21 e Acórdão TCU nº 1.977/13) pela precisão métrica do acervo arquitetônico no TJTR (SEI nº 64474274) e TR (SEI nº 63787318). |
| § 97-98 | Matriz de Riscos (Acórdão 1.977/13 TCU) | ATENDIDO | Matriz de riscos com limites de tolerância de 10% (Dec. 7.983/13 e Acórdão TCU 1.977/13) formalizada sob o Doc. SEI nº 63787257 e recepcionada no TJTR (SEI nº 64474274). |
| § 103 | Sistema de Registro de Preços (SRP) | ATENDIDO | Justificada a conveniência do SRP para atendimento sob demanda no documento de justificativa SRP (SEI nº 63786173), Minuta Ata SRP (SEI nº 63802412) e TJTR (SEI nº 64474274). |
| § 110 | Harmonização da Vistoria Técnica | ATENDIDO | Vistoria facultativa com exigência alternativa de Declaração de Pleno Conhecimento harmonizada no Edital (SEI nº 63787481) e Termo de Referência (SEI nº 63787318). |

4. Quanto ao parágrafo 120 (Previsão Orçamentária e LRF), informa-se que o atesto de dotação orçamentária e conformidade fiscal (arts. 16 e 17 da LRF) está a cargo do Setor Administrativo/Financeiro (SEAL / Paulinho), encontrando-se em fase de certificação para oportuna juntada aos autos.

II. MANIFESTAÇÃO E SANEAMENTO PORMENORIZADO DAS RECOMENDAÇÕES

1. Quanto ao Instrumento de Padronização - IPPC Engenharia (§ 24): Atesta-se que a presente instrução processual observou integralmente as diretrizes do IPPC Engenharia da CGU/AGU, formalizado no Despacho de Justificativa Itens § 24 e § 58 (Doc. SEI nº 64558648), no Termo de Justificativas Técnicas Relevantes - TJTR saneado (Doc. SEI nº 64474274) e nas Listas de Verificação AGU (Docs. SEI nº 61487393 e 63811592).

2. Quanto ao Projeto Básico, Acervo Técnico e Suficiência do Termo de Referência (§ 39): Este responsável técnico atesta formalmente que a Administração possui acervo arquitetônico completo e consolidado, o qual serviu de base absoluta para o levantamento métrico rigoroso dos 11 itens licitados, devidamente reunido no Caderno de Projetos Básicos dos Itens 01 a 11 (Doc. SEI nº 64530669), compreendendo: (a) Projeto Arquitetônico Sede e Anexo; (b) Projeto Calçada Cidadã; (c) Projeto Estacionamento Princesa Isabel; (d) Projeto Anexo Vila Rubim; (e) Projeto Marquise em CAD DWG; e (f) Projeto Básico Elevadores. Com base no art. 46, § 3º da Lei nº 14.133/2021, as especificações foram consolidadas no Termo de Referência (Doc. SEI nº 63787318).

3. Quanto à Elaboração de Detalhamentos Executivos pela Contratada (§ 44 e § 45): Com amparo no art. 46, § 1º, e art. 6º, inciso XXVI da Lei nº 14.133/2021, caberá à Contratada elaborar peças executivas de canteiro, ancoragens NR-35 e balancins. DECLARA-SE FORMALMENTE que tais custos encontram-se incluídos no BDI (Administração Central) e Administração Local, sem custos extras, conforme Despacho à Equipe de Licitações (Doc. SEI nº 62223146) e TR (Doc. SEI nº 63787318).

4. Quanto às Planilhas Orçamentárias Analíticas (§ 57): Em cumprimento à Súmula TCU nº 258/2010, emitiu-se da plataforma Orçafascio o Caderno Geral de Orçamentos Analíticos dos Itens 01 a 11 (Doc. SEI nº 64507136), discriminando todos os custos unitários, insumos, mão de obra e encargos, sem o uso de verbas genéricas.

5. Quanto à Hierarquia de Preços e Suficiência do SINAPI (§ 58): A orçamentação seguiu estritamente o art. 23, § 2º da Lei nº 14.133/2021: 76,34% do valor provém de tabelas públicas oficiais (SINAPI Vitória R$ 652.502,74 e IOPES/ES R$ 115.228,84). Apenas 23,66% (R$ 237.995,34) decorrem de cotações mercadológicas sob a IN SEGES/ME nº 65/2021, restritas a tecnologias atípicas não catalogadas pela CEF (Item 02 - Robótica HVAC, Item 06 - Películas Térmicas Nanocerâmicas e Item 10 - Gerador e Subestação), tudo devidamente comprovado no Despacho de Justificativa Técnica (Doc. SEI nº 64558648) e Mapas de Preços Orçafascio (Docs. SEI nº 62078605 e 62792889).

6. Quanto aos Critérios de Aceitabilidade de Preços Unitários e Globais (§ 63): Ratifica-se que os preços referenciais representam os limites máximos aceitáveis para julgamento das propostas (Súmulas TCU nº 258 e 259), conforme estabelecido no item 9.4 do Termo de Referência (Doc. SEI nº 63787318).

7. Quanto à Inaplicabilidade de BDI Diferenciado para Fornecimento (§ 65 a § 67 / Súmula TCU 253): Não há aquisição autônoma de bens de capital. Todos os materiais (tintas, mastiques, argamassas poliméricas, películas e peças sobressalentes) constituem insumos intrínsecos e indivisíveis dos serviços de conservação predial. O BDI pleno de 25,00% (Acórdão TCU nº 2.622/2013-Plenário) incide legitimamente sobre o valor global, conforme justificado no Documento de BDI (Doc. SEI nº 63355968) e TJTR (Doc. SEI nº 64474274).

8. Quanto à Vantajosidade do Regime Desonerado (§ 68 a § 72): Por se tratar de serviços com mão de obra intensiva, a redução dos encargos no SINAPI Desonerado supera amplamente a alíquota compensatória de 4,5% da CPRB no BDI, garantindo um preço global mais econômico para o erário (Leis nº 12.546/2011 e 14.973/2024), conforme memória anexada sob o Doc. SEI nº 63355968.

9. Quanto à Apresentação da Curva ABC (§ 73): A representatividade percentual e as classes da Curva ABC encontram-se discriminadas na planilha analítica do Orçafascio (Doc. SEI nº 64507136), destacando a concentração de 74,46% nos itens de Classe A, detalhados pormenorizadamente na Seção III deste expediente.

10. Quanto à Regularização da ART Definitiva (§ 79): A Anotação de Responsabilidade Técnica definitiva foi registrada e quitada junto ao CREA-ES sob o Doc. SEI nº 64468889, contemplando a responsabilidade técnica integral por projetos, especificações e orçamentos dos 11 itens.

11. Quanto à Empreitada por Preço Global e Matriz de Riscos (§ 92, § 97 e § 98): A escolha pelo regime global fundamenta-se na precisão métrica do acervo arquitetônico (art. 46 da Lei 14.133/21). Formalizou-se nos autos a Matriz de Riscos do Contrato (Doc. SEI nº 63787257 e TJTR Doc. SEI nº 64474274), disciplinando variações ordinárias e o teto regulamentar de tolerância de erros de 10% (art. 13 do Dec. 7.983/13).

12. Quanto à Harmonização da Vistoria Técnica (§ 110): Fica harmonizado no Edital (Doc. SEI nº 63787481) e TR (Doc. SEI nº 63787318) que a vistoria prévia é facultativa (art. 63, § 2º da Lei 14.133/21), devendo a licitante apresentar Declaração de Pleno Conhecimento.

III. MATRIZ PADRONIZADA DOS 11 ITENS LICITADOS E ANÁLISE DA CURVA ABC

13. Em atendimento expresso às diretrizes do IPPC Engenharia e ao parágrafo 73 do Parecer AGU, apresenta-se a matriz completa dos 11 itens da contratação, detalhando a base referencial adotada, o valor estimado com BDI de 25,00%, a participação percentual individual no orçamento global (R$ 1.005.726,92), o percentual acumulado, a respectiva Classe na Curva ABC e a precisa localização de cada Especificação Técnica e Orçamento Sintético no SEI:

| Item | Objeto Especializado | Base Legal | Valor (R$) | % Part. | % Acum. | Classe | Documentos no SEI (ET / Orçamento) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Substituição Teto Elevadores | SINAPI/Própria | R$ 32.194,17 | 3,20% | 91,87% | Classe B | ET: 61826193 ¦ Orç: 61826267 |
| 02 | Limpeza Robotizada Dutos AC | IN SEGES 65/21 | R$ 44.011,83 | 4,38% | 88,67% | Classe B | ET: 61826396 ¦ Orç: 61826477 |
| 03 | Lavagem Fachada Envidraçada | IOPES / SINAPI | R$ 94.172,48 | 9,36% | 74,46% | Classe A | ET: 61826554 ¦ Orç: 61826643 |
| 04 | Tratamento Juntas Dilatação | SINAPI Vitória | R$ 31.794,07 | 3,16% | 95,03% | Classe C | ET: 61826777 ¦ Orç: 61826863 |
| 05 | Pintura Anticorrosiva Grades | SINAPI Vitória | R$ 51.398,76 | 5,11% | 79,57% | Classe A | ET: 61831609 ¦ Orç: 61831673 |
| 06 | Películas de Controle Solar | IN SEGES 65/21 | R$ 171.299,50 | 17,03% | 52,66% | Classe A | ET: 61832077 ¦ Orç: 61832194 |
| 07 | Pintura Geral Sede e Garagem | SINAPI Vitória | R$ 358.338,32 | 35,63% | 35,63% | Classe A | ET: 62216617 ¦ Orç: 62216913 |
| 08 | Impermeabilização Cisterna | SINAPI Vitória | R$ 47.508,76 | 4,72% | 84,29% | Classe B | ET: 61833595 ¦ Orç: 61833731 |
| 09 | Limpeza Painéis Fotovoltaicos | IOPES / SINAPI | R$ 27.153,65 | 2,70% | 97,73% | Classe C | ET: 61834144 ¦ Orç: 61834527 |
| 10 | Manutenção Gerador/Subestação | IN SEGES 65/21 | R$ 22.829,87 | 2,27% | 100,00% | Classe C | ET: 61834884 ¦ Orç: 61835041 |
| 11 | Impermeabilização Marquise | SINAPI Vitória | R$ 125.025,51 | 12,43% | 65,09% | Classe A | ET: 61835197 ¦ Orç: 61835298 |
| TOT | VALOR GLOBAL CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | R$ 1.005.726,92 | 100,00% | 100,00% | 100% | Caderno Geral: SEI 64507136 ¦ Projetos: SEI 64530669 |

14. Análise Estratégica da Curva ABC:

• Classe A (Alta Materialidade): Os itens 07 (Pintura Sede), 06 (Insulfilm), 11 (Marquise), 03 (Lavagem Fachada) e 05 (Pintura Grades) concentram 79,57% do orçamento global (R$ 800.234,57), constituindo o foco prioritário de fiscalização e controle de medição.

• Classe B (Média Materialidade): Os itens 08 (Cisterna), 02 (Dutos AC) e 01 (Elevadores) perfazem 12,30% do orçamento (R$ 123.714,76).

• Classe C (Baixa Materialidade): Os itens 04 (Juntas Dilatação), 09 (Módulos Solares) e 10 (Gerador/Subestação) somam 8,13% do certame (R$ 81.777,59).

IV. GUIA DE INDEXAÇÃO E MAPEAMENTO DOS LINKS NO SEI

15. Para fins de auditoria e conferência imediata pelos órgãos de controle e pela Consultoria Jurídica da União, relacionam-se os números oficiais dos documentos SEI que instruem cada exigência técnica:

1. Parecer Jurídico da AGU: Parecer nº 01199/2026 (Doc. SEI nº 64468820);

2. ART Definitiva Quitada perante o CREA-ES: Doc. SEI nº 64468889;

3. Despacho Justificativa Itens § 24 e § 58: Doc. SEI nº 64558648;

4. Caderno Geral de Orçamentos Analíticos (11 Itens - Orçafascio): Doc. SEI nº 64507136;

5. Acervo de Projetos Básicos Consolidados (Itens 01 a 11): Doc. SEI nº 64530669;

6. Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (TJTR Saneado): Doc. SEI nº 64474274;

7. Termo de Referência Consolidado: Doc. SEI nº 63787318;

8. Estudo Técnico Preliminar (ETP): Doc. SEI nº 63787321;

9. Matriz de Alocação de Riscos pós-TR: Doc. SEI nº 63787257;

10. Memória de BDI e Justificativa de Cronograma: Doc. SEI nº 63355968;

11. Declaração de Atendimento ao Parecer Jurídico: Doc. SEI nº 64532939;

12. Declaração de Utilização de Modelos AGU/MGI: Doc. SEI nº 63476776;

13. Listas de Verificação AGU: Docs. SEI nº 61487393 e 63811592;

14. Justificativa de Utilização do SRP e Minuta de Ata: Docs. SEI nº 63786173 e 63802412;

15. Minuta de Edital de Pregão e Contrato: Docs. SEI nº 63787481 e 63807532.

V. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

16. Diante do exposto, resta demonstrado o pleno atendimento e saneamento de todas as recomendações de Engenharia, Arquitetura e Orçamentação insertas no Parecer Jurídico nº 01199/2026/CJENG-EST-SUMÁRIO/SCGP/CGU/AGU (Doc. SEI nº 64468820).

17. O processo encontra-se técnica e juridicamente apto para deliberação superior e regular prosseguimento das etapas do certame licitatório.

18. Encaminhe-se o presente despacho à Superintendência Regional de Administração no Estado do Espírito Santo (SRA/MGI-ES) para conhecimento, aprovação e posterior remessa à Equipe de Licitações e Contratos para os atos de publicação do Edital, substituindo-se em definitivo a minuta anterior acostada sob o Doc. SEI nº 64490579.

Vitória, 22 de setembro de 2026.

Documento assinado eletronicamente
LUIS FERNANDO DIAS
Engenheiro Civil, MSc. – Fiscal Técnico
CREARJ: 1985100024
Setor de Engenharia e Infraestrutura Predial – SRA/MGI-ES

Referência: Processo nº 10783.000206/2026-71. SEI nº 64490579